Проект изменений

ПАСПОРТ

Государственной программы

«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Миронов Сергей Анатольевич |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович |

|  |  |
| --- | --- |
| Период реализации государственной программы | Этап I: год начала – 2018 - 2023  Этап II: год начала – 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы | Цель 1: Реализовать на территории Камчатского края систему эффективного обращения с отходами производства и потребления, путем организации объектов накопления, обработки, утилизации и размещения отходов, снизив до 50 % долю захороненных отходов к 2030 году; |
| Цель 2: Создать условия для устойчивого развития регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, позволяющие обеспечить 100% охват населения Камчатского края коммунальной услугой надлежащего качества к 2025 году; |
| Цель 3: Уменьшить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края, достигнув к 2030 году значение коэффициента Кс не ниже 1,5; |
| Цель 4 Соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края; |
| Цель 5 Обеспечение создания (актуализации) нормативно-правовых актов, в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
|  |  |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов на территории Камчатского края»  Направление (подпрограмма) 2 «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду на территории Камчатского края» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 7 575 239,78390 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/показатель национальной цели «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза»/ Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |

2. Показатели государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

тутум

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Цель государственной программы «Реализовать на территории Камчатского края систему эффективного обращения с отходами производства и потребления, путем организации объектов накопления, обработки, утилизации и размещения отходов, снизив до 50 % долю захороненных отходов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | возрастание | ПРОЦ | 14,4 | 2022 | 14,4 | 32 | 40 | 40 | 40 | | 45 | | 45 | ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | ФГИС УТКО |
| 1.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, | ФП | возрастание | ПРОЦ | 47 | 2022 | 47 |  |  |  |  | |  | |  | ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, |  | ФГИС УТКО |
| 1.3. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | убывание | ПРОЦ | 85,6 | 2022 | 85,6 |  |  |  |  | |  | |  | ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | ФГИС УТКО |
| 1.4. | Доля направленных на обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ГП | возрастание | ПРОЦ | 0 | 2022 | 0 | 3 | 5 | 5,4 | 6 | | 6 | | 6 | ФП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края | Доля направленных на обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов |  | ФГИС УТКО |
| 1.5. | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году | ГП | возрастание | ПРОЦ | 25 | 2022 | 30 |  |  |  |  | |  | |  |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | есть |  |
| 2. | 2. Цель государственной программы «Создать условия для устойчивого развития регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, позволяющие обеспечить 100% охват населения  Камчатского края коммунальной услугой надлежащего качества к 2025 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | ГП | возрастание | ПРОЦ | 90 | 2022 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | | 100 | | 100 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
| 3. | 3. Цель государственной программы «Уменьшить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края, достигнув к 2030 году значение коэффициента Кс не ниже 1,5» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае | ГП | возрастание | ПРОЦ | 80 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | есть |  |
| 3.2. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в Камчатском крае | ГП | возрастание | ПРОЦ | 95 | 2022 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | 90 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | есть |  |
| 3.3. | Масса переработанной (утилизированной) автомобильной резины (килограмм) в рамках принятия мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных | ГП | возрастание | кг. | 400000 | 2022 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | | 400000 | | 400000 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  | есть |  |
| 3.4. | Количество принятых от граждан шин, покрышек и камер автомобильных | ГП | возрастание | ед. | 21000 | 2022 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | | 21000 | | 21000 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
| 3.5. | Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины | ГП | возрастание | ПРОЦ | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
| 3.6. | Количество мероприятий по рекультивации объектов захоронения (размещения\_ отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | ГП | возрастание | Ед. | 0 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |  | |  |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
| 4. | 4. Цель государственной программы «Соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами | ГП | возрастание | Ед. | 0 | 2022 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |
| 5. | 5. Цель государственной программы «Обеспечение создания (актуализации) нормативно-правовых актов, в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год | ГП | возрастание | ПРОЦ | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |  | Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |

абзац

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 1. Цель государственной программы «Реализовать на территории Камчатского края систему эффективного обращения с отходами производства и потребления, путем организации объектов накопления, обработки, утилизации и размещения отходов, снизив до 50 % долю захороненных отходов к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | ПРОЦ | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 1.2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | ПРОЦ | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 1.3. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ФП | ПРОЦ | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 1.4. | Доля направленных на обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 85 | 85 |
| 2. | 2. Цель государственной программы «Создать условия для устойчивого развития регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, позволяющие обеспечить 100% охват населения Камчатского края коммунальной услугой  надлежащего качества к 2025 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами | ГП | ПРОЦ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | 3. Цель государственной программы «Уменьшить негативное воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края, достигнув к 2030 году значение коэффициента Кс не ниже 1,5» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов, количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 90 | 90 |
| 3.2. | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных количество которых определено как значение результата использования субсидии в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий в финансовом году и внесенных органами местного самоуправления Камчатского края в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных в Камчатском крае | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 90 | 90 |
| 3.3. | Масса переработанной (утилизированной) автомобильной резины (килограмм) в рамках принятия мер по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных | ГП | Кг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 250000 | 300000 | 400000 |
| 3.4. | Доля утилизированной авторезины в общем количестве принятой от граждан авторезины | ГП | ПРОЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 63 | 75 | 100 |
| 3.5. | Количество мероприятий по рекультивации объектов захоронения (размещения\_ отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | 4. Цель государственной программы «Соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 5. Цель государственной программы «Обеспечение создания (актуализации) нормативно-правовых актов, в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий финансовый год | ГП | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |

4. Структура государственной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

абзац

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов на территории Камчатского края» | | |
| 1.1. | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»  (куратор – Заместитель Председателя Правительства Камчатского края Миронов Сергей Анатольевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Срок реализации  (01.01.2024 - 31.12.2030) | |
| 1.1.1 | Задача 1. Создание эффективной системы обращения с отходами, с возможностью вовлечения отходов в повторный хозяйственный оборот | Созданы объекты коммунальной инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 1.1.2. | Задача 2. Юридическому лицу, осуществляющему деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, обеспечена возможность предоставления надлежащего качества коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | 1) Созданы материальные условия для осуществления региональным оператором функций, определенных федеральным законодательством;  2) Оказание получателем субсидии коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами потребителям по утвержденному Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края единому тарифу на услугу регионального оператора. | 1) Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами;  2) Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;  3) Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов;  4) Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов. |
| 1.1.3. | Задача 3. Обеспечена возможность модернизации специализированной техники и оборудования для реализации эффективной комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края | 1) Создана материальная база, позволяющая обеспечить Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами функции, определенных федеральным законодательством;  2) Приобретены и введены в эксплуатацию техника, оборудование (в том числе контейнера и бункеры для накопления твердых коммунальных отходов), специализированные транспортные средства, а также программного обеспечения (в том числе выполнения работ по его внедрению), необходимого для автоматизации процессов оперативного управления деятельности регионального оператора;  4) Выполнены работы, оказаны услуги по организации объектов накопления и сбора твердых коммунальных отходов, изготовлены и установлены на объектах накопления отходов информационные материалы | Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование экологической культуры населения Камчатского края в области безопасного обращения с отходами» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Срок реализации  (01.01.2024 - 31.12.2030) | |
| 1.2.1. | Задача 1. Проведены мероприятия, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Увеличение объема извлекаемых вторичных ресурсов в составе твердых коммунальных отходов с целью их дальнейшей утилизации и последующего вовлечения их в повторных хозяйственный оборот |  |
| 1.2.2. | Задача 2. Проведены сезонные мероприятия по приему от населения авторезины и последующей утилизацией принятой авторезины | 1) Стимулирование граждан к участию в системе экономики замкнутого цикла;  2) Приобретение у физических лиц авторезины (штук);  3) Переработка (утилизация) приобретенной у физических лиц авторезины (килограмм); |  |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Срок реализации  (01.01.2024 - 31.12.2030) | |
| 1.3.1. | Задача 1. Совершенствование системы накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | 1) Улучшение экологического состояния в муниципальных образованиях в Камчатском крае, развитие системы селективного сбора твердых коммунальных отходов;  2) Создание условий для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. | Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Нормативно правовое обеспечение формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Срок реализации  (2024-2030) | |
| 1.4.1. | Задача 1. Обеспечено исполнение требования федерального законодательства в сфере обращения с отходами | Разработана документация и информационная система организации и осуществления на территории Камчатского края деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов |  |
| 1.4.2. | Задача 2. Обеспечена нормативно правовая база системы оплаты за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами | Разработаны дифференцированные нормативы накопления твердых коммунальных отходов для различных категорий получателей коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами |  |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду  на территории Камчатского края» | | |
| 2.1. | Ведомственный проект «Рекультивация объектов захоронения (размещения) твердых коммунальных отходов»  (Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов А.А.) | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Срок реализации  (2024-2030) | |
| 2.1.1. | Задача 1.Снижено негативное воздействие на окружающую среду, путем рекультивации объектов захоронения (размещения) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | 1) Рекультивированы объекты захоронения (размещения) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов  2) Снижено количество объектов захоронения (размещения) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, выведенных из эксплуатации | Ликвидация несанкционированных свалок |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» | | |
|  | Ответственный за реализацию – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | Срок реализации  (2024-2030) | |
| 2.2.1. | Задача 1. Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов | Снижение негативного воздействия на окружающую среду, путем ликвидации несанкционированных свалок отходов | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Камчатского края |
| 2.2.2. | Задача 2. Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов шин, покрышек, камер автомобильных | 1)Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Камчатского края  2) Создание условий по вовлечению в повторных хозяйственный оборот шин, покрышек, камер автомобильных | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных образований Камчатского края |

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обсечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (всего), в том числе: | 1 017 213,64777 | 81 149,45615 | 86 136,59661 | 90 185,02173 | 94 423,71415 | 98 861,62704 | 103 508,11341 | 1 571 478,17687 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 014 925,58805 | 77 649,31620 | 82 552,18660 | 86 432,14191 | 90 494,45078 | 94 747,68913 | 99 200,82547 | 1 546 002,19815 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 60 470,82615 | 74 149,17625 | 78 967,77659 | 82 679,26209 | 86 565,18741 | 90 633,75122 | 94 893,53753 | 568 359,51725 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 288,05972 | 3 500,13995 | 3 584,41001 | 3 752,87982 | 3 929,26337 | 4 113,93791 | 4 307,28794 | 25 475,97872 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Структурный элемент «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» (всего), в том числе: | 931 725,78805 | 675 566,90407 | 703 117,30997 | 736 163,82354 | 770 763,52325 | 806 989,40884 | 844 917,91106 | 5 469 244,66879 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 931 725,78805 | 675 566,90407 | 703 117,30997 | 736 163,82354 | 770 763,52325 | 806 989,40884 | 844 917,91106 | 5 469 244,66879 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 16 223,47615 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16 223,47615 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16,23972 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,23972 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Структурный элемент «Формирование экологической культуры населения Камчатского края в области безопасного обращения с отходами» (всего), в том числе: | 40 006,10000 | 42 146,35000 | 44 042,94000 | 46 112,95610 | 48 280,25839 | 50 549,43884 | 52 925,25433 | 324 063,29765 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 40 000,00000 | 42 140,00000 | 44 036,30000 | 46 106,00610 | 48 272,98839 | 50 541,81884 | 52 917,28433 | 324 014,39765 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 6 093,55000 | 6 343,38555 | 6 628,83790 | 6 940,39328 | 7 266,59177 | 7 608,12158 | 7 965,70329 | 48 846,58337 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6,10000 | 6,35000 | 6,64000 | 6,95000 | 7,27000 | 7,62000 | 7,97000 | 48,90000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Структурный элемент «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе: | 22 477,78000 | 34 786,31052 | 35 372,30012 | 37 034,79822 | 38 775,43374 | 40 597,87913 | 42 505,97944 | 251 550,48117 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 20 230,00000 | 31 329,03057 | 31 835,07011 | 33 331,31840 | 34 897,89037 | 36 538,09122 | 38 255,38150 | 226 416,78217 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 20 230,00000 | 31 329,03057 | 31 835,07011 | 33 331,31840 | 34 897,89037 | 36 538,09122 | 38 255,38150 | 226 416,78217 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 247,78000 | 3 457,27995 | 3 537,23001 | 3 703,47982 | 3 877,54337 | 4 059,78791 | 4 250,59794 | 25 133,69900 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Структурный элемент «Нормативно правовое обеспечение формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» (всего), в том числе: | 5 046,00000 | 5 458,51072 | 5 676,85115 | 5 943,66315 | 6 223,01532 | 6 515,49704 | 6 821,72540 | 41 685,26279 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 5 046,00000 | 5 458,51072 | 5 676,85115 | 5 943,66315 | 6 223,01532 | 6 515,49704 | 6 821,72540 | 41 685,26279 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Структурный элемент «Рекультивация объектов захоронения (размещения) твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе: | 0,00000 | 70 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 000,00000 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,00000 | 70 000,00000 | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 000,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Структурный элемент «Снижение негативного воздействия на окружающую среду» (всего), в том числе: | 17 941,74000 | 36,51000 | 40,54000 | 42 450,00041 | 44 445,15528 | 46 534,06843 | 48 721,17273 | 200 169,18685 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 17 923,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 42 407,55041 | 44 400,70528 | 46 487,53843 | 48 672,45273 | 199 892,04685 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 17 923,80000 | 36 476,76013 | 40 503,86859 | 42 407,55041 | 44 400,70528 | 46 487,53843 | 48 672,45273 | 276 872,67557 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 17,94000 | 36,51000 | 40,54000 | 42,45000 | 44,45000 | 46,53000 | 48,72000 | 277,14000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение 1

к государственной программе Камчатского края

«Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»

1. Реестр документов, входящих в состав государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |

абзац

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 1.1. | Правовой акт | Постановление Правительства Камчатского края | Об государственной программе Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» | от 20.11.2017 №488-П | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.2. | Соглашение | Соглашение о реализации федерального проекта на территории субъекта Российской Федерации | Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с  твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» на территории  Камчатского края | от 19.02.2019 № 051-2019-G20059-1 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#RegionProjectAgreement |
| 1.3. |  | Распоряжение Правительства Камчатского края | Об утверждении долгосрочного прогноза социально-экономического развития Камчатского края на период до 2035 | от 24.05.2019 № 238-РП | Правительство Камчатского края |  |
| 1.4. | Правовой акт | Постановление Правительства Камчатского края | Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидии юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным тарифам | от 26.12.2018 №560-П | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.5. | Правовой акт | Постановление Правительства Камчатского края | Об утверждении Порядка предоставления субсидии из краевого бюджета юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | от 17.04.2023 №220-П | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |
| 1.6. | Правовой акт | Постановление Правительства Камчатского края | Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, возникших в связи с оказанием услуг по принятию от физических лиц шин, покрышек и камер автомобильных (авторезины) и последующей утилизацией принятой авторезины | от 07.10.2020 №395-П | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |  |