

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**ПРАВИТЕЛЬСТВА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

В соответствии с пунктом 1 части 21 постановления Правительства Камчатского края от 29.12.2023 № 721-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» в целях организации единого информационного пространства данных бюджетного (бухгалтерского) учета исполнительных органов Камчатского края и краевых государственных учреждений

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по переводу баз данных по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и начислению заработной платы исполнительных органов Камчатского края и краевых государственных учреждений в единую информационную систему (далее – технологическая централизация учетных данных) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Реализовать технологическую централизацию учетных данных на базе государственной информационной системы Камчатского края «Централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета».
3. Назначить краевое государственное казенное учреждение «Центр финансового обеспечения» ответственным за организационно-техническое обеспечение мероприятий по технологической централизации учетных данных исполнительными органами Камчатского края и краевыми государственными учреждениями.
4. Исполнительным органам Камчатского края и краевым государственным учреждениям:
5. в срок до 01.06.2025 издать приказы о назначении должностных лиц, ответственных за реализацию настоящего распоряжения;
6. в течении двух рабочих дней со дня издания приказов, указанных в пункте 1 настоящей части, направить в Министерство финансов Камчатского края копии приказов о назначении ответственных должностных лиц.
7. Министерству финансов Камчатского края в срок до 01.07.2025 утвердить графики мероприятий по технологической централизации учетных данных исполнительных органов Камчатского края с учетом сроков, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
8. Исполнительным органам Камчатского края, осуществляющим функции учредителя краевых государственных учреждений (далее –подведомственные учреждения):
9. в срок до 01.07.2025 направить на согласование в Министерство финансов Камчатского края проекты графиков мероприятий по технологической централизации учетных данных подведомственными учреждениями с учетом сроков, указанных в приложении к настоящему распоряжению;
10. в срок до 01.08.2025 утвердить согласованные Министерством финансов Камчатского края графики мероприятий по технологической централизации учетных данных подведомственных учреждений;
11. ежеквартально осуществлять контроль за своевременной реализацией графиков, указанных в пункте 2 настоящей части, подведомственными учреждениями.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министра финансов Камчатского края Бутылина А.Н.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Камчатского края | [горизонтальный штамп подписи 1] | Ю.С. Морозова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к распоряжению | | | |
|  |  |  |  | Правительства Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

План мероприятий («дорожная карта»)

(«дорожную карту») по переводу баз данных по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и начислению заработной платы исполнительных органов Камчатского края и краевых государственных учреждений в единую информационную систему

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование исполнительного органа Камчатского края, краевого  государственного учреждения | Срок реализации технологической централизации учетных данных, год | |
| перевод баз данных по начислению заработной платы | перевод баз данных по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Министерство культуры Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 2. | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 3. | Министерство образования Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 4. | Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 5. | Министерство спорта Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 6. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 – 2026 |
| 7. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 – 2026 |
| 8. | Министерство лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 - 2026 |
| 9. | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 – 2026 |
| 10. | Государственная жилищная инспекция Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 – 2026 |
| 11. | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 – 2026 |
| 12. | Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 13. | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 14 | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| 15 | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству культуры Камчатского края | 2025 – 2026 | 2025 - 2026 |
| 16 | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Камчатского края | 2026 – 2028 | 2027 - 2029 |
| 17 | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству образования Камчатского края | 2026 - 2027 | 2027 - 2028 |
| 18 | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству социального благополучия и семейной политики Камчатского края | 2026 - 2027 | 2027 - 2028 |
| 19 | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству спорта Камчатского края | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |
| 20. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |
| 21. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |
| 22. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края | 2026 - 2027 | 2026 - 2027 |
| 23. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 24. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Агентству по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 25. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 26. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству ЖКХ и энергетики Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 27. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 28. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 29. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству цифрового развития Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 30. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 31. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству туризма Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 32. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Министерству по делам молодежи Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |
| 33. | Краевые государственные учреждения, подведомственные Агентству записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края | 2027 - 2028 | 2027 - 2028 |